Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2018                                                              № 144                                  п. Волочаевский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год (далее- Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского  сельского поселения                                      Н.А. Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 07.12.2018 №144

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Волочаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2019-31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Озеленение | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сохранение зеленых насаждений на территории сельского поселения | 01.01.2019-31.12.2019 | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
| 1.3 | Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Туснина Р.И. | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 01.01.2019-31.12.2019 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.4 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | 01.01.2019-31.12.2019 | 274,0 | - | - | 274,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2019-31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения –Дреева Н.А.; Специалист первой категории – Молчанова Е.А | снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду | 01.01.2019-31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Специалист первой категории – Молчанова Е.А | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 319,0 | - | - | 319,0 | - |

Ведущий специалист                                                     С.А. Гаршина