Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019        	                             № 29                               	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», по результатам за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 05.03.2019 №29

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

ЗА 2018 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» по состоянию на 1 января 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения | В течение года | Местный бюджет | 256 100,0 | 256 087,02 | 99,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Содержание и ремонт других объектов благоустройства | В течение года | Местный бюджет | 795 800,0 | 791 556,73 | 99,5 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Установка бетонных камней (для цветочных клумб) в п. Волочаевский | В течение года | Местный бюджет | 295 700,0 | 295 601,0 | 99,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Приобретение оборудования для видеонаблюдения | В течение года | Бюджет Орловского района | 38 340,88 | 38 340,88 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Работы по установке видеонаблюдения | В течение года | Местный бюджет | 48 600,0 | 48 542,0 | 99,9 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 6. | Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства | В течение года | Местный бюджет | 5 400,0 | 5 386,50 | 99,8 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Итого программе |  | ВСЕГО | 1 439 940,88 | 1 435 514,13 | 99,7 |
|  |  |  | В том числе: Местный бюджет | 1 401 600,00 | 1 397 173,25 | 99,7 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет Орловского района | 38 340,88 | 38 340,88 | 100,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» Администрацией Волочаевского сельского поселения принято четыре постановления о внесении изменений в муниципальную программу Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

от 30.05.2018 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155»;

от 18.10.2018 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155»;

от 28.12.2018 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155».

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств, выделяемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 28.12.2017 года №68 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2018 год составляет 1439,9 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Волочаевского сельского поселения – 1435,5 тыс. руб.

В программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» включены мероприятия:

Содержание сетей уличного освещения;

Содержание и ремонт других объектов благоустройства;

Установка бетонных камней (для цветочных клумб) в п. Волочаевский;

Приобретение оборудования и работы по установке видеонаблюдения;

Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» в 2018 году предусматривалось 1439,9 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 1435,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1435,5  тыс. рублей, или 99,7 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (руб.) | Кассовый расход (руб.) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1 401 600,00 | 1 397 173,25 | 99,7 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджет Орловского района | 38 340,88 | 38 340,88 | 100,0 |
| Всего | 1 439 940,88 | 1 435 514,13 | 99,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2018 году муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| - Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | - Срок |  | - Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала - реализации | - окончания реализации |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |
| 1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2018г. | - 31.12.2018г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2018г. | - 31.12.2018г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| 3. Установка бетонных камней (для цветочных клумб) в п. Волочаевский | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2018г. | - 31.12.2018г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| 4. Приобретение оборудования и работы по установке видеонаблюдения | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2018г. | - 31.12.2018г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| 5. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2018г. | - 31.12.2018г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| - Подпрограмма 3. «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |
| 1. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2018г. | - 31.12.2018г. | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

- Выполнение программных мероприятий повысило качество жизни населения Волочаевского сельского поселения обеспечены чистота и порядок на территории сельского поселения.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной подпрограммы (целевой параметр – 100%).

В 2018 году муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» исполнена на 99,7%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной.

- Ведущий специалист                                                            С.А. Гаршина