Российская Федерация

Ростовская область

Волочаевское сельское поселение

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018                                                №135          	                 п. Волочаевский

Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского   сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского  сельского поселения» и распоряжением Администрации Волочаевского  сельского поселения от 12.10.2018 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу Администрации Волочаевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению №1  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Волочаевского сельского поселения согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не позднее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы Администрации

Волочаевского сельского поселения					 Н.А. Дреева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 30.11.2018 № 135

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  программа

Волочаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения 
«Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Администрация Волочаевского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Отсутствуют. |
| Участники муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Администрация Волочаевского сельского поселения. |
| Подпрограммы муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | - Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения; - Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения. |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Волочаевского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Волочаевского сельского поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | 2019 – 2030 годы. Этапы муниципальной программы не выделяются. |

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет – 503,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 167,9 тыс. рублей; 2020 год – 167,9 тыс. рублей; 2021 год – 167,9 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. за счет средств муниципального дорожного фонда Орловского района – 503,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 167,9 тыс. рублей; 2020 год – 167,9 тыс. рублей; 2021 год – 167,9 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Волочаевского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Волочаевского сельского поселения. |

Паспорт

подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры»

| Наименование подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1). |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Администрация Волочаевского сельского поселения. |
| Участники подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Администрация Волочаевского сельского поселения. |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Отсутствуют. |
| Цели подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы 1 Волочаевского сельского поселения | – | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Волочаевского сельского поселения; обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2019 – 2030 годы составляет – 503,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 167,9 тыс. рублей; 2020 год – 167,9 тыс. рублей; 2021 год – 167,9 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. за счет средств муниципального дорожного фонда Орловского района – 503,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 167,9 тыс. рублей; 2020 год – 167,9 тыс. рублей; 2021 год – 167,9 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Паспорт

подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Администрация Волочаевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Администрация Волочаевского сельского поселения |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Волочаевского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Первый этап 2019 – 2024 годы; второй этап 2025 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. за счет средств муниципального дорожного фонда Орловского района – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 муниципальной программы Волочаевского сельского поселения | – | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Волочаевском сельском поселении. |

- Приоритеты и цели муниципальной политики в

- транспортной сфере Волочаевского сельского поселения

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений, технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2019 – 2030 годах.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Волочаевского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение исполнения  муниципальной программы  «Развитие транспортной системы».

Ведущий специалист                                С.А. Гаршина

- Приложение №1

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель/индикатор (наименование) | Вид показа- теля | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа. Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | статис-тический | % | 49,1 | 49,0 | 39,9 | 39,8 | 39,7 | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 39,0 |
| 1.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | ведом-ственный | условные единицы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведом-ственный | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | ведом-ственный | условные единицы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

- Приложение №2

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Волочаевского сельского поселения | 2019 | 2030 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме |  | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения |  | 1.1, 2.1 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Администрация Волочаевского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  | 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 |

- Приложение №3

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа. Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Администрация Волочаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» | всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Администрация Волочаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего в том числе: | 951 | 04 09 | 0610086200 | 244 | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Администрация Волочаевского сельского поселения поселения | 951 | 04 09 | 0610086200 | 244 | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

- РАСХОДЫ

- на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Всего | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | -бюджет Орловского района | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» | Всего | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | -бюджет Орловского района | 503,7 | 167,9 | 167,9 | 167,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | -бюджет Орловского района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | - внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 30.11.2018 № 135

Перечень
 правовых актов Волочаевского сельского поселения признанных утратившими силу

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144 «Об утверждении муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 30.12.2013 № 216 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 12.08.2014 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 24.12.2014 № 211 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 15.04.2015 № 82 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.07.2015 № 174 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2015 № 203 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 29.12.2015 № 255 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 10.05.2016 № 97 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 09.08.2016 № 155 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 29.12.2016 № 252 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 07.11.2016 № 216 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

- Постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 30.05.2018 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрация Волочаевского сельского поселения от 01.10.2013 № 144».

Ведущий специалист                                С.А. Гаршина