РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025 № 44 п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», по результатам за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

 Волочаевского сельского поселения

от 14.03.2025 №44

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2024 год

 Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за 2024 год

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство» была утверждена постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 30.11.2018 № 139.

Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Волочаевского сельского поселения.

Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, было проведено 2 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности.

Программа включает в себя четыре подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство», «Развитие жилищного хозяйства», «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения».

Раздел 2. Результаты реализации основных
мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основного мероприятия.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2109,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2109,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального, областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» средства бюджета на 2024 год исполнены в размере 2034,3 тысяч рублей. По итогам 2024 года денежные средства освоены 96,5 %, в том числе:

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения».

Денежные средства не планировались.

Подпрограмма 2. «Благоустройство»

Запланировано 2101,8 тыс. рублей, выполнено 2026,9 тыс.рублей.

Подпрограмма 3. «Развитие жилищного хозяйства».

Запланировано 7,5 тыс. рублей, выполнено 7,4 тыс.рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений
показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А.  | Х | Х | Х | Х | Х | полномочия переданы в район |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | Х | Х | Х | Х | Х | полномочия переданы в район |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2.Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение сохранности имущества повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Обеспечение сохранности имущества повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2Организация и содержание мест захоронения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 10 | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3Организация и содержание прочих объектов благоустройства  | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение качества жизни населения на территории поселения | повышение качества жизни населения на территории поселения | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | X |
| 13 | Основное мероприятие 3.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 14 | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |
| 16 | Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения-Гаршина С.А.; специалист первой категории-Молчанова ЕА. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | X |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

 за 2024 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | **всего**  | **2109,3** | **2109,3** | **2034,3** |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 2109,3 | 2109,3 | 2034,3 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 2101,8 | 2101,8 | 2026,9 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - | - |
| местный бюджет  | 2101,8 | 2101,8 | 2026,9 |
| Основное мероприятие 2.1.Организация и содержание уличного освещения | всего  | 255,1 | 255,1 | 218,9 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 255,1 | 255,1 | 218,9 |
| Основное мероприятие 2.2.Организация и содержание мест захоронения | всего  | 25,0 | 25,0 | 20,8 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| бюджет сельского поселения | 25,0 | 25,0 | 20,8 |
| Основное мероприятие 2.3.Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего  | 981,9 | 981,9 | 947,4 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 981,9 | 981,9 | 947,4 |
| Основное мероприятие 2.4.Расходы на мероприятия по благоустройству (вывоз мусора) | всего  | 839,8 | 839,8 | 839,8 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 839,8 | 839,8 | 839,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1Организация и содержание уличного освещения | всего  | 255,1 | 255,1 | 218,9 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 255,1 | 255,1 | 218,9 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2Организация и содержание мест захоронения | всего  | 25,0 | 25,0 | 20,8 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 25,0 | 25,0 | 20,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3Организация и содержание прочих объектов благоустройства  | всего  | 981,9 | 981,9 | 947,4 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 981,9 | 981,9 | 947,4 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.4Расходы на мероприятия по благоустройству (вывоз мусора) | всего  | 839,8 | 839,8 | 839,8 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 839,8 | 839,8 | 839,8 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего  | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| Основное мероприятие 3.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего  | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего  | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | 7,5 | 7,5 | 7,4 |
| Подпрограмма 4. «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет  | - | - | - |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2024 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов)Муниципальной программы,Подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному < 1 > | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |
| 1. | Показатель 1. Организация и содержание сетей уличного освещения, Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения   | процентов |  | - | - | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 4. | Показатель 4.Доля благоустроенных объектов на территории Волочаевского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
| 2. | Показатель 1.1.Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 50 | 55 | 55 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 4 «Благоустройство общественных территорий Волочаевского сельского поселения» |
| 9 | 4.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Волочаевского сельского поселения | Процентов | - | 11 | 11 | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.