Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: № 6 от 10.11.2008. Заказчик: Администрация Волочаевского сельского поселения Орловского района Ростовской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Цели и задачи территориального планирования.

Перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения.

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»	 						Ю.Н. Трухачёв

Главный архитектор проектов						Е.Ю. Батунова

Ростов-на-Дону

2011г.

Содержание:

Введение.	3

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.	9

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	10

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	13

1.	В части учёта интересов Российской Федерации, Ростовской области, Орловского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Волочаевского сельского поселения.	13

2.	В части изменения административно-территориального деления муниципального образования:	13

3.	В части развития социальной сферы:	13

4.	В части развития экономики:	15

5.	В части развития туристско-рекреационной деятельности:	17

6.	В части развития коммунальной сферы:	17

7.	В части развития жилищного строительства:	18

8.	В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования:	19

9.	В части установления зон с особыми условиями использования территорий:	20

10.	В части охраны исторического наследия:	21

11.	В части учёта ограничений градостроительной деятельности:	22

12.	В части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:	23

13.	В части охраны окружающей среды:	23

14.	В части развития транспортного комплекса:	25

15.	В части развития инженерной инфраструктуры:	26

16.	В части организации мусороудаления и мусоропереработки:	32

17.	В части инженерной подготовки территории:	32

18.	В части благоустройства территории:	33

19.	В части реализации генерального плана:	35

Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.	36

Последовательность, содержание и цель разработки планировочной документации.	61

# Введение.

Генеральный план Волочаевского сельского поселения Орловского муниципального района Ростовской области разработан ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 6 от 10.11.2008г. с Администрацией Волочаевского сельского поселения.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- положения Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2010 г.

Первая очередь реализации 			2015 г.

Расчётный срок 					2020 г.

По отдельным параметрам в составе генплана также даются предложения на отдалённую перспективу – до 2030 г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Ростовской области, различных структурных подразделений администрации Орловского района, Волочаевского сельского поселения, иных организаций.

При подготовке генерального плана используются отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Ростовской области, органов местного самоуправления Орловского района и Волочаевского сельского поселения, прочих организаций, материалы СТП Ростовской области, данные собственных исследований территории, проведённых сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ», картографические материалы, прочие источники.

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провёло сбор исходных данных органов местного самоуправления, было проведено анкетирование учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и Ростовской области.

*      *     *

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов.

Графические материалы разрабатываются с использованием ГИС «Object Land 2.6.9.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществляется с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:5000 на территорию населённых пунктов Волочаевского сельского поселения и в масштабе 1:25 000 на территорию всего муниципального образования предоставлена администрацией Орловского района.

Авторский коллектив проекта генерального плана:

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, директор ООО «НПО «ЮРГЦ», заслуженный архитектор РФ, советник РААСН.

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта;

Крюкова Валерия Викторовна – главный специалист по социально-экономическому блоку;

Ивачёва Надежда Владимировна – руководитель группы;

Федоренко Павел Константинович – инженер;

Рева Елена Вячеславна – инженер.

Текстовая часть проекта подготовлена архитекторами Батуновой Е.Ю., Золотарёвой А.В., экономистом Крюковой В.В., инженером Федоренко П.К.

Графическая часть проекта подготовлена архитекторами Т.З.Калинец, А.В. Золотарёвой, инженерами Федоренко П.К., Рева Е.В., техниками-проектировщиками Даньшиной Т.А., Новиковой А.С. Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |  |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с |  | 1 том |
|  | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| Графические материалы генерального плана: |  |  |  |  |
| 2 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, объектов и земельных участков федерального, регионального и местного значения и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | н/с |  | М 1:25000 |
| 3 | Схема размещения объектов культурного наследия. | н/с |  | М 1:25000 |
| 4 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов культурного наследия, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 5 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Маныч. | н/с |  | М 1:5000 |
| 6 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Правобережный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 7 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Рунный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 8 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Стрепетов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 9 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Поселок Чабрецы. | н/с |  | М 1:5000 |
| 10 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 11 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Поселок Маныч. | н/с |  | М 1:5000 |
| 12 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Поселок Правобережный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 13 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Поселок Рунный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 14 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Поселок Стрепетов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 15 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Поселок Чабрецы. | н/с |  | М 1:5000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |  |
| 16 | Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию. | н/с |  | 1 том |
| Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |  |  |  |  |
| 17 | Ситуационный план расположения Волочаевского сельского поселения на территории Орловского муниципального района. | н/с |  | М 1:100000 |
| 18 | Схема современного использования территории (опорный план). | н/с |  | М 1:25000 |
| 19 | Схема результатов анализа комплексного развития территории. | н/с |  | М 1:25000 |
| 20 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 21 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Поселок Маныч. | н/с |  | М 1:5000 |
| 22 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Поселок Правобережный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 23 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Поселок Рунный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 24 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Поселок Стрепетов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 25 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Поселок Чабрецы. | н/с |  | М 1:5000 |
| 26 | Схема развития территории поселка Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 27 | Схема развития территории поселка Маныч. | н/с |  | М 1:5000 |
| 28 | Схема развития территории поселка Правобережный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 29 | Схема развития территории поселка Рунный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 30 | Схема развития территории поселка Стрепетов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 31 | Схема развития территории поселка Чабрецы. | н/с |  | М 1:5000 |
| 32 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования. | н/с |  | М 1:25000 |
| 33 | Схема развития транспортной и инженерной инфраструктуры. | н/с |  | М 1:25000 |
| 34 | Схема транспортной инфраструктуры. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 35 | Схема транспортной инфраструктуры. Поселок Маныч. | н/с |  | М 1:5000 |
| 36 | Схема транспортной инфраструктуры. Поселок Правобережный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 37 | Схема транспортной инфраструктуры. Поселок Рунный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 38 | Схема транспортной инфраструктуры. Поселок Стрепетов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 39 | Схема транспортной инфраструктуры. Поселок Чабрецы. | н/с |  | М 1:5000 |
| 40 | Схема водоотведения и инженерной подготовки территории. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 41 | Схема водоснабжения. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 42 | Схема газоснабжения. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 43 | Схема газоснабжения. Поселок Маныч. | н/с |  | М 1:5000 |
| 44 | Схема электроснабжения и водоснабжения. Поселок Маныч. | н/с |  | М 1:5000 |
| 45 | Схема электроснабжения и связи. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 46 | Схема электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Поселок Правобережный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 47 | Схема электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Поселок Рунный. | н/с |  | М 1:5000 |
| 48 | Схема электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Поселок Стрепетов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 49 | Схема электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения. Поселок Чабрецы. | н/с |  | М 1:5000 |
| 50 | Схема планируемых границ территорий, документация которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Поселок Волочаевский. | н/с |  | М 1:5000 |

# ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

Территориальное планирование в пределах Волочаевского сельского поселения Орловского района Ростовской области осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации посредством разработки документа территориального планирования – генерального плана сельского поселения.

Проектные решения генерального плана Волочаевского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок являются основанием для разработки (корректировки):

- правил землепользования и застройки Волочаевского сельского поселения;

- документации по планировке территории;

- схемы инженерной защиты Волочаевского сельского поселения;

- территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Проектные решения генерального плана Волочаевского сельского поселения на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

Проектом генерального плана Волочаевского сельского поселения дан перечень мероприятий по реализации утверждённого генерального плана.

Реализация генерального плана Волочаевского сельского поселения осуществляется путем:

- подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документом территориального планирования;

- принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

- создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Реализация генерального плана поселения, осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

# РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

Главная цель территориального планирования муниципального образования «Волочаевское сельское поселение»:

Пространственная организация территории муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики поселения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

- Развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования, выделение территориальных зон.

- Развитие рекреационного комплекса на территории.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для привлечения экономически активного населения.

Задачи территориального планирования:

- Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации.

- Обеспечение жителей полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.

- Определение назначения территорий, закрепление и развитие функциональных зон.

- Закрепление и развитие планировочного каркаса территории.

- Создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории поселения.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации.

- Создание условий для привлечения инвестиций на территорию.

- Создание условий для развития промышленности.

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории поселения, а также организация отдыха детей.

- Организация предоставления населению медицинских услуг.

- Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда.

- Создание условий для сохранения объектов культурного наследия.

- Создание условий для развития рекреационной деятельности на территории поселения.

- Модернизация транспортной инфраструктуры.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры, обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий водо-, электро-, газо- и теплоснабжением, водоотведением.

- Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение пожарной безопасности.

- Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

- Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и инженерной подготовке территории поселения.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Ростовской области.

Проектные решения генерального плана могут реализовываться за счёт участия поселения в целевых программах муниципального, регионального и федерального уровней, а также привлечения частных инвестиций и сотрудничества с бизнесом на взаимовыгодных условиях.

# РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

## В части учёта интересов Российской Федерации, Ростовской области, Орловского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Волочаевского сельского поселения.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Ростовской области, региональных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Учёт интересов районного муниципального образования, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Волочаевского сельского поселения сельского поселения.

## В части изменения административно-территориального деления муниципального образования:

  - Установление и закрепление административных границ населённых пунктов Волочаевского сельского поселения в соответствии с отображением в графической части проекта (первая очередь).

  - Подготовка землеустроительных дел границ населённых пунктов (первая очередь).

  - Постановка границ населённых пунктов на кадастровый учёт (первая очередь).

  - Вынос границ населённых пунктов в натуру и закрепление их на местности (первая очередь).

## В части развития социальной сферы:

  - Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий (расчётный срок).

  - Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др. (расчётный срок).

  - Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества (расчётный срок).

  - Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения (расчётный срок).

  - Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства (расчётный срок).

  - Оказание содействия в развитии альтернативных, нетрадиционных форм дошкольного образования (семейные детские сады, центры раннего развития ребенка и др.) во всех населенных пунктах поселения (весь период).

  - Оценка необходимости размещения учреждений дошкольного образования в малых населённых пунктах – посёлках Стрепетов, Правобережный и Маныч (расчётный срок).

  - Проведение капитального ремонта всех учреждений здравоохранения с физическим износом более 60% (первая очередь).

  - Создание на базе имеющихся учреждений малокоечных отделений дневного стационара и краткосрочного пребывания, внедрение стационарозамещающих технологий (расчётный срок).

  - Капитальный ремонт всех учреждений культуры с физическим износом более 60% (первая очередь).

  - Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в п.Маныч (расчётный срок).

  - Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в п.Правобережный (расчётный срок).

  - Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в п.Рунный (расчётный срок).

  - Открытие филиала поселенческой библиотеки на базе СДК в п.Стрепетов (расчётный срок).

  - Капитальный ремонт всех физкультурно-спортивных объектов с физическим износом более 60% (первая очередь).

  - Строительство мест для болельщиков на стадионе посёлка Волочаевский (первая очередь).

  - Строительство общедоступного спортивного зала в посёлке Волочаевском (расчётный срок).

  - Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Правобережный средней площадью не менее 300 кв.м (первая очередь).

  - Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Рунный средней площадью не менее 300 кв.м (первая очередь).

  - Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Стрепетов средней площадью не менее 300 кв.м (первая очередь).

  - Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Маныч средней площадью не менее 200 кв.м (первая очередь).

  - Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Чабрецы средней площадью не менее 200 кв.м (первая очередь).

  - Организация на базе СДК в п.Стрепетов спортивного зала общего пользования (первая очередь).

## В части развития экономики:

  - Разработка комплекса мероприятий, способствующих осуществлению передачи имущества, находящегося в федеральной собственности в муниципальную собственность (первая очередь).

  - Оказание содействия в подготовке территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий на территории промышленной зоны Волочаевского сельского поселения (в том числе и на земельных участках неработающих и неэффективно работающих предприятий) преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020г. (первая очередь – расчётный срок).

  - Оказание содействия в организации агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции (первая очередь – расчётный срок).

  - Организация передвижных торгово-закупочных предприятий по закупке сельхозпродукции у населения (первая очередь – расчётный срок).

  - Оказание содействия в проведение ряда мероприятий по интенсификации сельского хозяйства и повышения плодородия почв (первая очередь – расчётный срок).

  - Переориентация растениеводства на использование высокоурожайных сортов овощей, расширение их ассортимента (кабачок, огурец и пр.), интенсивное применение прогрессивных методов выращивания и полива с целью увеличения совокупного объемов производства овощей и укрупнение их сельхозпроизводителей в форме КФХ (первая очередь – расчётный срок).

  - Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие программы поддержки малого и среднего предпринимательства (первая очередь).

  - Разработка и принятие четкой программы развития туризма на территории Волочаевского сельского поселения (первая очередь).

  - Оказание содействия в организации перерабатывающих мини-цехов (производство различных полуфабрикатов, заморозка фруктов и овощей и др.) (первая очередь – расчётный срок).

  - Оказание содействия в развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрения информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров (первая очередь – расчётный срок).

  - Оказание содействия в расширении сети объектов розничной торговли, в части создания на территории средних по численности сельских населенных пунктов розничных и универсальных рынков, а также организации различной направленности ярмарок (первая очередь – расчётный срок).

  - Оказание содействия в организации предприятия по переработки шерсти (первая очередь – расчётный срок).

  - Оказание содействия в организации предприятия по производству кумыса и активное продвижение данного товара на областной рынок (первая очередь – расчётный срок).

  - Оказание содействия в размещение на территории сельского поселения малых и средних предприятий, работающих на основе кооперации с крупными промышленными предприятиями п.Орловский и другими промышленно-развитыми центрами (первая очередь – расчётный срок).

## В части развития туристско-рекреационной деятельности:

  - Проведение оценки территории муниципального образования с точки зрения возможной организации мест отдыха как для населения Волочаевского сельского поселения, так и для жителей области (расчётный срок).

  - Проведение комплексной оценки бальнеологических ресурсов территории муниципального образования (расчётный срок).

  - Разработка целевой программы развития рекреационного комплекса муниципального образования (расчётный срок).

  - Подготовка инвестиционных площадок для размещения объектов рекреационного назначения – учреждений отдыха и загородного жилья (расчётный срок - перспектива).

  - Резервирование и оформление земельных участков для размещения инвестиционных объектов в сфере развития рекреационного комплекса (расчётный срок).

  - Обеспечение проведения топографо-геодезических и инженерных изысканий на площадках перспективного освоения (расчётный срок - перспектива).

  - Оказание содействия на всех стадиях освоения инвестиционных площадок (расчётный срок - перспектива).

  - Оказание содействия развитию предпринимательской деятельности в части размещения мини-гостиниц, предприятий торговли и общественного питания (расчётный срок - перспектива).

  - Оборудование и благоустройство территорий населённых пунктов (озеленение, малые формы, освещение и т.д.)(расчётный срок – перспектива).

  - Установка указателей, информационных щитов около объектов культурного наследия (расчётный срок).

## В части развития коммунальной сферы:

  - Размещение бань (саун) вместе со спортивными учреждениями (первая очередь – расчётный срок).

  - Размещение общественных уборных в каждом населённом пункте муниципального образования (расчётный срок).

## В части развития жилищного строительства:

  - Проведение инвентаризации жилого фонда муниципального образования с определением формы собственности, технического состояния, степени износа (первая очередь).

  - Формирование базы данных о земельных участках и объектах капитального строительства на территории населённых пунктов муниципального образования, включающую данные о принадлежности, состоянии, благоустройстве жилых строений, других сведений (первая очередь).

  - Разработка и принятие Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в сельском поселении (первая очередь).

  - Проведение комплекса мероприятий по признанию бесхозяйными объекты капитального строительства жилого назначения и принятию их в муниципальную собственность с целью предоставления третьим лицам (первая очередь – расчётный срок).

  - Разработка и принятие муниципальной целевой программы, направленной на ликвидацию ветхого жилого фонда на территории поселения (первая очередь).

  - Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции муниципального жилого фонда (первая очередь).

  - Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства (первая очередь – расчётный срок).

  - Обеспечение комплексности освоения земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования (весь период).

  - Проведение организационных мероприятий по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального строительства (первая очередь – расчётный срок).

  - Разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории (первая очередь – расчётный срок).

  - Выполнение проектов планировки и межевания для территорий нового освоения под жилищное строительство (первая очередь – расчётный срок).

  - Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана (расчётный срок).

## В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования:

  - Обеспечение публичности основного документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана Волочаевского сельского поселения с целью обеспечения ведения деятельности застройщиков в рамках решений, принятых в генеральном плане (первая очередь).

  - Разработка градостроительной документации для районов нового освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории (весь период).

  - Обеспечение административными мерами трансляции проектных решений генерального плана в документацию по планировке территорий (весь период).

  - Формирование планировочного каркаса населённых пунктов посредством планомерного расширения, реконструкции и благоустройства с приведением к нормативному поперечному профилю основных улиц (весь период).

  - Резервирование территорий для строительства новых сельских улиц в развитие планировочного каркаса населённых пунктов с подключением районов нового строительства (весь период).

  - Разработка комплекса мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки (расчётный срок).

  - Проведение инвентаризации земель поселения (первая очередь).

  - Формирование земельных участков и подготовка документации для размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными стратегиями и программами развития (первая очередь – расчётный срок).

  - Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (первая очередь).

  - Организация системы мониторинга за состоянием земель поселения (расчётный срок).

  - Резервирование земельных участков для размещения объектов, предусмотренных настоящим генеральным планом (весь период).

## В части установления зон с особыми условиями использования территорий:

  - Обеспечение административными мерами подготовки проектов санитарно-защитных зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий (весь период).

  - Обеспечение административными мерами выполнения комплекса мероприятий собственниками сельскохозяйственных предприятий с целью исключения их негативного влияния на жилую застройку населённых пунктов муниципального образования (изменение использования площадки предприятия, организация санитарно-защитной зоны и т.д.) (первая очередь).

  - Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов от кладбищ до жилых домов не менее 50 м (весь период).

  - Обеспечение административными мерами соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов, установленных действующим законодательством, при размещении объектов капитального строительства (весь период).

  - Учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности и разрешений на строительство в границах муниципального образования (весь период).

  - Обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при подготовке документации по планировке территорий (весь период).

  - Подготовка проектов прибрежных защитных полос для водоёмов, расположенных на территории поселения (расчётный срок).

  - Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при подготовке документации по планировке территорий (весь период).

  - Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при выделении земельных участков и разрешений на строительство (весь период).

  - Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

  - Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

  - Учёт ограничений, связанных с режимами деятельности на территориях залегания полезных ископаемых, при планировании размещения объектов капитального строительства (весь период).

  - Учёт ограничений, связанных с режимами деятельности на особо охраняемых природных территориях и их охранных зон, при планировании размещения объектов капитального строительства (весь период).

## В части охраны исторического наследия:

  - Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь).

  - Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь).

  - Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь).

  - Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь).

  - Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь).

  - Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок).

  - Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок).

  - Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Волочаевского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период).

  - Оказание содействия в охране объектов культурного наследия (весь период).

  - Информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период).

  - Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период).

  - Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период).

  - Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

  - Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы и выработки мероприятий по сохранению или спасению объектов культурного наследия на стадии согласования строительства при градостроительном освоении территорий, на которых расположены памятники археологии (весь период).

  - Обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок).

  - Привлечение инвестиций для реализации мероприятий по спасению, сохранению, восстановлению и популяризации объектов культурного наследия (весь период).

## В части учёта ограничений градостроительной деятельности:

  - Обеспечение выполнения мероприятий по инженерной защите в случае планируемого освоения под застройку территорий, неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении (первая очередь).

  - Учёт ограничений по геоморфологическим условиям в документах по планировке территорий (весь период).

  - Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с собственниками автодорог и линейных инженерных коммуникаций в части размещения объектов капитального строительства в границах их охранных зон (весь период).

## В части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

  - Организация поверхностного стока (расчётный срок - перспектива).

  - Берегоукрепление, защита от береговой эрозии водоёмов на территории поселения (расчётный срок - перспектива).

  - Выполнение работ по реконструкции или ремонту существующих гидротехнических сооружений (первая очередь).

  - Выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение просадок грунтов при размещении объектов капитального строительства (весь период).

  - Выполнение комплекса мероприятий по обоснованию необходимости проведения работ по расчистке балок в границах поселения (первая очередь).

  - Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и водозаборам в целях обеспечения возможности забора воды пожарными машинами (расчётный срок).

  - Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения по предотвращению природных и техногенных пожаров на территории сельского поселения (весь период).

  - Оценка целесообразности размещения пожарного депо в посёлке Волочаевском (первая очередь – расчётный срок).

  - Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г. (первая очередь).

## В части охраны окружающей среды:

  - Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей среды (весь период).

  - Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории поселения (весь период).

  - Обеспечение административными мерами подготовки проектов и обустройства зон с особыми условиями использования территории, выделяемых по условиям охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательством (весь период).

  - Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов до застройки от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (весь период).

  - Обеспечения подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на территории поселения (весь период).

  - Подготовка проектов и обустройство санитарно-защитных зон коммунальных объектов – мест размещения отходов потребления и кладбищ (первая очередь).

  - Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчётный срок).

  - Внедрение альтернативных источников энергии (весь период).

  - Увеличение площади «зеленых островков» на территории поселения (парков, скверов, бульваров, аллей) из пород деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к техногенному воздействию (весь период).

  - Установка запрета на сжигание бытового мусора на свалках, в частных домовладениях и на улицах населённых пунктов, а также пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях (первая очередь).

  - Подготовка проектов прибрежных защитных полос водоёмов на территории поселения (первая очередь).

  - Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством (первая очередь).

  - Подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (первая очередь).

  - Обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения (первая очередь).

  - Тампонаж и ликвидация вышедших из строя скважин (первая очередь – расчётный срок).

  - Регулирование застройки населенных пунктов с условием максимально возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их территории (весь период).

  - Проведение обследования почв на территории муниципального образования с оценкой степени их деградации (расчётный срок).

  - Проведение обследование защитных лесополос на территории поселения (расчётный срок).

  - Разработка программы перераспределения сельскохозяйственных земель на основе данных обследования почв с целью оптимизации использования сельхозземель, направленной на восстановление плодородия почв и снижение степени их деградации (расчётный срок).

  - Организация системы наблюдения за состоянием почв на территории муниципального образования (расчётный срок).

  - Рекультивация недействующих свалок, стихийных свалок и полигонов бытовых отходов, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (расчётный срок).

## В части развития транспортного комплекса:

  - Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь).

  - Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь).

  - Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах муниципального образования на основе решений настоящего генерального плана (первая очередь).

  - Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий (весь период).

  - Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок).

  - Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов (весь период).

  - Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период).

  - Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом (весь период).

  - Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь).

  - Создание инфраструктуры автосервиса (расчётный срок).

  - Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период).

  - Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период).

  - Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

  - Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива).

  - Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива).

  - Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

## В части развития инженерной инфраструктуры:

  - Проведение гидрогеологических изысканий и оценка запасов подземных пресных вод на территории Волочаевского сельского поселения с целью определения месторасположения водоносных горизонтов соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 (первая очередь).

  - Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Волочаевского сельского поселения (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь).

  - Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью около 7,06 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в п.Волочаевский (первая очередь).

  - Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью около 1,72 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в п.Маныч (первая очередь).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в п.Волочаеский по улицам: Сердюкова, Садовая общей протяженность 0,86 км (расчетный срок).

  - Строительство водовода-отвода к п.Правобережный протяженностью около 1,3 км от группового водовода, идущего от водоочистных сооружений расположенных в Камышевском СП до п.Маныч (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Правобережный по улицам: Западная, Молодежная, Восточная общей протяженность 1,3 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Рунный по улицам: Ковыльная, Южная, общей протяженность 0,95 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Стрепетов по улицам: Школьная, Степная общей протяженность 0,98 км (расчетный срок).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в п.Чабрецы по улицам: Гагарина, Садовая общей протяженность 1,0 км (расчетный срок).

  - Изучение возможности строительства арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в восточной части п.Рунный южнее ул.Южная (расчетный срок).

  - Изучение возможности строительства арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в западной части п.Стрепетов в районе ул.Степная (расчетный срок).

  - Изучение возможности строительства арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в северной части п.Чабрецы в районе ул.Гагарина (расчетный срок).

  - Установка водоочистных сооружений на водозаборах (расчетный срок).

  - Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

  - Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный срок).

  - Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок).

  - Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок).

  - Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период).

  - Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений в п.Волочаевский (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в п.Волочаевский (первая очередь).

  - Строительство локальных канализационных очистных сооружений в п.Волочаевский южнее юго-западной окраины населенного пункта (расчетный срок).

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей и проектируемой застройки в п.Волочаевский общей протяженностью 6,15 км расчетного диаметра по улицам: Степная, Сердюкова, Садовая, Октябрьская, Молодежная (расчетный срок).

  - Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в п.Волочаевский (расчетный срок).

  - Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Волочаевского сельского поселения (расчетный срок - перспектива).

  - Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития (первая очередь).

  - Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 18,6 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Чабрецы (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Чабрецы общей протяженностью 1,05 км (расчетный срок).

  - Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Чабрецы в южной части населенного пункта по ул. Гагарина (расчетный срок).

  - Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 2,0 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Стрепетов (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в п.Стрепетов общей протяженностью 0,95 км (расчетный срок).

  - Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Стрепетов в южной части населенного пункта по ул.Степная (расчетный срок).

  - Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 11,6 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Волочаевский (расчетный срок).

  - Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки в п.Волочаевский общей протяженностью 0,55 км (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Волочаевский общей протяженностью 7,1 км (расчетный срок).

  - Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки п.Волочаевский в западной части населенного пункта по ул.Сердюкова (расчетный срок).

  - Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Волочаевский в районе пересечения ул.Сердюкова и ул.Молодежная (расчетный срок).

  - Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 18,1 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Рунный (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в п.Рунный общей протяженностью 1,0 км (расчетный срок).

  - Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Рунный в западной части населенного пункта по ул.Степная (расчетный срок).

  - Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 7,85 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Правобережный (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Правобережный общей протяженностью 0,98 км (расчетный срок).

  - Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Правобережный в северной части населенного пункта по ул.Молодежная (расчетный срок).

  - Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 8,3 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Маныч (расчетный срок).

  - Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Маныч общей протяженностью 1,9 км (расчетный срок).

  - Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки п.Маныч в северной части населенного пункта по ул.Луговая (расчетный срок).

  - Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Волочаевского сельского поселения на проектный срок специализированной организацией (расчётный срок, перспектива).

  - Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь).

  - Реконструкция котельных в Волочаевском сельского поселения путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (расчетный срок).

  - Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

  - Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ (первая очередь).

  - Прокладка и строительство новых ВЛ 10;0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах Волочаевского сельского поселения (расчетный срок).

  - Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0 (первая очередь).

  - Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов (первая очередь).

  - Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (первая очередь).

  - Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями (расчётный срок).

  - Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ (расчётный срок).

  - Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП (расчётный срок).

  - Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, (расчётный срок).

  - Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП (расчётный срок).

  - Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью (расчётный срок).

  - Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) (расчётный срок).

  - Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации (первая очередь).

  - Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения (первая очередь).

  - Прокладка кабелей малой емкости по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах поселения (расчетный срок).

  - Установка дополнительных кабельных ящиков на территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах поселения (расчетный срок).

  - Соблюдение охранных зон воздушных и кабельных линий связи (весь период).

  - Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС (расчетный срок).

  - Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет (расчетный срок).

  - Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения (весь период).

## В части организации мусороудаления и мусоропереработки:

  - Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Волочаевского сельского поселения (первая очередь).

  - Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Волочаевского сельского поселения (первая очередь).

  - Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) (первая очередь).

  - Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения (расчетный срок).

  - Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

## В части инженерной подготовки территории:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в п.Волочаевский (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации в п.Волочаевский (первая очередь).

  - Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в п.Волочаевский (расчётный срок).

  - Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации, южнее юго-западной окраины п.Волочаевский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Водяная (расчётный срок).

  - Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее юго-восточной окраины п.Правобережный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в пр.Соленка. (расчётный срок).

  - Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод севернее северо-восточной окраины п.Маныч. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Волочайка (расчётный срок).

  - Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее юго-западной окраины п.Рунный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Старикова (расчётный срок).

  - Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод восточнее восточной окраины п.Стрепетов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащий водоем (расчётный срок).

  - Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее южной окраины п.Чабрецы. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащий водоем (расчётный срок).

## В части благоустройства территории:

  - Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий (первая очередь).

  - Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Молодежная в п.Волочаевский протяженностью 0,9 км (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Октябрьская в п.Волочаевский протяженностью 1,1 км (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Степная в п.Волочаевский протяженностью 1,55 км (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Приозерная в п.Маныч протяженностью 0,55 км (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Луговая в п.Маныч протяженностью 0,55 км (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Молодежная в п.Правобережный протяженностью 0,9 км (расчетный срок).

  - Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Садовая в п.Чабрецы протяженностью 0,6 км (расчетный срок).

  - Установка малых архитектурных форм в центре населенных пунктов, местах массового скопления и отдыха населения (расчетный срок).

  - Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов и технологий (расчетный срок-перспектива).

  - Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц и скверов, придомовых территориях, организация пешеходных озелененных аллей (первая очередь).

  - Реконструкция существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры (первая очередь).

  - Реконструкция существующих зеленых насаждений производственных, коммунальных и транспортных территорий (первая очередь).

  - Благоустройство парковой территории в западной части п.Волочаевский южнее здания поселковой администрации(расчётный срок).

  - Организация пешеходных озелененных аллей и бульваров (расчётный срок).

  - Формирование системы озеленения при строительстве общественно значимых объектов (весь период).

  - Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения (весь период).

  - Реконструкция имеющихся сетей наружного освещения и восстановление нормируемого освещения в существующей застройке (первая очередь - расчётный срок).

  - Обеспечение нормируемого уровня освещения улиц населенных пунктов Волочаевского сельского поселения (расчетный срок - перспектива).

  - Устройство автоматической системы освещения, работающей в различных режимах - сумерки, полное освещение, дежурное освещение (расчетный срок).

## В части реализации генерального плана:

  - Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Волочаевского сельского поселения. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу (первая очередь).

  - Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана (весь период).

  - Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков) (весь период).

  - Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (первая очередь – расчётный срок).

# Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию.

| №п/п | Наименование мероприятия по территориальному планированию | Последовательность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2030 |
| 1. В части учёта интересов Российской Федерации, Ростовской области, Орловского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Волочаевского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий. |  |  |  |
| 1.2. | Реализация основных решений документов территориального планирования Ростовской области, региональных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий. |  |  |  |
| 1.3. | Учёт интересов районного муниципального образования, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Волочаевского сельского поселения сельского поселения. |  |  |  |
| 2. В части изменения административно-территориального деления муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Установление и закрепление административных границ населённых пунктов Волочаевского сельского поселения в соответствии с отображением в графической части проекта |  |  |  |
| 2.2. | Подготовка землеустроительных дел границ населённых пунктов |  |  |  |
| 2.3. | Постановка границ населённых пунктов на кадастровый учёт |  |  |  |
| 2.4. | Вынос границ населённых пунктов в натуру и закрепление их на местности |  |  |  |
| 3. В части развития социальной сферы |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий |  |  |  |
| 3.2. | Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др. |  |  |  |
| 3.3. | Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества |  |  |  |
| 3.4. | Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения |  |  |  |
| 3.5. | Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства |  |  |  |
| 3.6. | Оказание содействия в развитии альтернативных, нетрадиционных форм дошкольного образования (семейные детские сады, центры раннего развития ребенка и др.) во всех населенных пунктах поселения |  |  |  |
| 3.7. | Оценка необходимости размещения учреждений дошкольного образования в малых населённых пунктах – посёлках Стрепетов, Правобережный и Маныч |  |  |  |
| 3.8. | Проведение капитального ремонта всех учреждений здравоохранения с физическим износом более 60% |  |  |  |
| 3.9. | Создание на базе имеющихся учреждений малокоечных отделений дневного стационара и краткосрочного пребывания, внедрение стационарозамещающих технологий |  |  |  |
| 3.10. | Капитальный ремонт всех учреждений культуры с физическим износом более 60% |  |  |  |
| 3.11. | Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в п.Маныч |  |  |  |
| 3.12. | Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в п.Правобережный |  |  |  |
| 3.13. | Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в п.Рунный |  |  |  |
| 3.14. | Открытие филиала поселенческой библиотеки на базе СДК в п.Стрепетов |  |  |  |
| 3.15. | Капитальный ремонт всех физкультурно-спортивных объектов с физическим износом более 60% |  |  |  |
| 3.16. | Строительство мест для болельщиков на стадионе посёлка Волочаевский |  |  |  |
| 3.17. | Строительство общедоступного спортивного зала в посёлке Волочаевском |  |  |  |
| 3.18. | Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Правобережный средней площадью не менее 300 кв.м |  |  |  |
| 3.19. | Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Рунный средней площадью не менее 300 кв.м |  |  |  |
| 3.20. | Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Стрепетов средней площадью не менее 300 кв.м |  |  |  |
| 3.21. | Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Маныч средней площадью не менее 200 кв.м |  |  |  |
| 3.22. | Размещение многофункциональной спортивной площадки в центральной части п.Чабрецы средней площадью не менее 200 кв.м |  |  |  |
| 3.23. | Организация на базе СДК в п.Стрепетов спортивного зала общего пользования |  |  |  |
| 4. В части развития экономики |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка комплекса мероприятий, способствующих осуществлению передачи имущества, находящегося в федеральной собственности в муниципальную собственность |  |  |  |
| 4.2. | Оказание содействия в подготовке территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий на территории промышленной зоны Волочаевского сельского поселения (в том числе и на земельных участках неработающих и неэффективно работающих предприятий) преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020г. |  |  |  |
| 4.3. | Оказание содействия в организации агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции |  |  |  |
| 4.4. | Организация передвижных торгово-закупочных предприятий по закупке сельхозпродукции у населения |  |  |  |
| 4.5. | Оказание содействия в проведение ряда мероприятий по интенсификации сельского хозяйства и повышения плодородия почв |  |  |  |
| 4.6. | Переориентация растениеводства на использование высокоурожайных сортов овощей, расширение их ассортимента (кабачок, огурец и пр.), интенсивное применение прогрессивных методов выращивания и полива с целью увеличения совокупного объемов производства овощей и укрупнение их сельхозпроизводителей в форме КФХ |  |  |  |
| 4.7. | Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие программы поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 4.8. | Разработка и принятие четкой программы развития туризма на территории Волочаевского сельского поселения |  |  |  |
| 4.9. | Оказание содействия в организации перерабатывающих мини-цехов (производство различных полуфабрикатов, заморозка фруктов и овощей и др.) |  |  |  |
| 4.10. | Оказание содействия в развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрения информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров |  |  |  |
| 4.11. | Оказание содействия в расширении сети объектов розничной торговли, в части создания на территории средних по численности сельских населенных пунктов розничных и универсальных рынков, а также организации различной направленности ярмарок |  |  |  |
| 4.12. | Оказание содействия в организации предприятия по переработки шерсти |  |  |  |
| 4.13. | Оказание содействия в организации предприятия по производству кумыса и активное продвижение данного товара на областной рынок |  |  |  |
| 4.14. | Оказание содействия в размещение на территории сельского поселения малых и средних предприятий, работающих на основе кооперации с крупными промышленными предприятиями п.Орловский и другими промышленно-развитыми центрами |  |  |  |
| 5. В части развития туристско-рекреационной деятельности |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение оценки территории муниципального образования с точки зрения возможной организации мест отдыха как для населения Волочаевского сельского поселения, так и для жителей области |  |  |  |
| 5.2. | Проведение комплексной оценки бальнеологических ресурсов территории муниципального образования |  |  |  |
| 5.3. | Разработка целевой программы развития рекреационного комплекса муниципального образования |  |  |  |
| 5.4. | Подготовка инвестиционных площадок для размещения объектов рекреационного назначения – учреждений отдыха и загородного жилья |  |  |  |
| 5.5. | Резервирование и оформление земельных участков для размещения инвестиционных объектов в сфере развития рекреационного комплекса |  |  |  |
| 5.6. | Обеспечение проведения топографо-геодезических и инженерных изысканий на площадках перспективного освоения |  |  |  |
| 5.7. | Оказание содействия на всех стадиях освоения инвестиционных площадок |  |  |  |
| 5.8. | Оказание содействия развитию предпринимательской деятельности в части размещения мини-гостиниц, предприятий торговли и общественного питания |  |  |  |
| 5.9. | Оборудование и благоустройство территорий населённых пунктов (озеленение, малые формы, освещение и т.д.) |  |  |  |
| 5.10. | Установка указателей, информационных щитов около объектов культурного наследия |  |  |  |
| 6. В части развития коммунальной сферы |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение бань (саун) вместе со спортивными учреждениями |  |  |  |
| 6.2. | Размещение общественных уборных в каждом населённом пункте муниципального образования |  |  |  |
| 7. В части развития жилищного строительства |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение инвентаризации жилого фонда муниципального образования с определением формы собственности, технического состояния, степени износа |  |  |  |
| 7.2. | Формирование базы данных о земельных участках и объектах капитального строительства на территории населённых пунктов муниципального образования, включающую данные о принадлежности, состоянии, благоустройстве жилых строений, других сведений |  |  |  |
| 7.3. | Разработка и принятие Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в сельском поселении |  |  |  |
| 7.4. | Проведение комплекса мероприятий по признанию бесхозяйными объекты капитального строительства жилого назначения и принятию их в муниципальную собственность с целью предоставления третьим лицам |  |  |  |
| 7.5. | Разработка и принятие муниципальной целевой программы, направленной на ликвидацию ветхого жилого фонда на территории поселения |  |  |  |
| 7.6. | Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции муниципального жилого фонда |  |  |  |
| 7.7. | Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства |  |  |  |
| 7.8. | Обеспечение комплексности освоения земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |  |  |  |
| 7.9. | Проведение организационных мероприятий по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального строительства |  |  |  |
| 7.10. | Разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории |  |  |  |
| 7.11. | Выполнение проектов планировки и межевания для территорий нового освоения под жилищное строительство |  |  |  |
| 7.12. | Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана |  |  |  |
| 8. В части архитектурно-планировочной организации территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение публичности основного документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана Волочаевского сельского поселения с целью обеспечения ведения деятельности застройщиков в рамках решений, принятых в генеральном плане |  |  |  |
| 8.2. | Разработка градостроительной документации для районов нового освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории |  |  |  |
| 8.3. | Обеспечение административными мерами трансляции проектных решений генерального плана в документацию по планировке территорий |  |  |  |
| 8.4. | Формирование планировочного каркаса населённых пунктов посредством планомерного расширения, реконструкции и благоустройства с приведением к нормативному поперечному профилю основных улиц |  |  |  |
| 8.5. | Резервирование территорий для строительства новых сельских улиц в развитие планировочного каркаса населённых пунктов с подключением районов нового строительства |  |  |  |
| 8.6. | Разработка комплекса мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки |  |  |  |
| 8.7. | Проведение инвентаризации земель поселения |  |  |  |
| 8.8. | Формирование земельных участков и подготовка документации для размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными стратегиями и программами развития |  |  |  |
| 8.9. | Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
| 8.10. | Организация системы мониторинга за состоянием земель поселения |  |  |  |
| 8.11. | Резервирование земельных участков для размещения объектов, предусмотренных настоящим генеральным планом |  |  |  |
| 9. В части установления зон с особыми условиями использования территорий |  |  |  |  |
| 9.1. | Обеспечение административными мерами подготовки проектов санитарно-защитных зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |
| 9.2. | Обеспечение административными мерами выполнения комплекса мероприятий собственниками сельскохозяйственных предприятий с целью исключения их негативного влияния на жилую застройку населённых пунктов муниципального образования (изменение использования площадки предприятия, организация санитарно-защитной зоны и т.д.) |  |  |  |
| 9.3. | Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов от кладбищ до жилых домов не менее 50 м |  |  |  |
| 9.4. | Обеспечение административными мерами соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов, установленных действующим законодательством, при размещении объектов капитального строительства |  |  |  |
| 9.5. | Учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности и разрешений на строительство в границах муниципального образования |  |  |  |
| 9.6. | Обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при подготовке документации по планировке территорий |  |  |  |
| 9.7. | Подготовка проектов прибрежных защитных полос для водоёмов, расположенных на территории поселения |  |  |  |
| 9.8. | Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при подготовке документации по планировке территорий |  |  |  |
| 9.9. | Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при выделении земельных участков и разрешений на строительство |  |  |  |
| 9.10. | Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |
| 9.11. | Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |
| 9.12. | Учёт ограничений, связанных с режимами деятельности на территориях залегания полезных ископаемых, при планировании размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
| 9.13. | Учёт ограничений, связанных с режимами деятельности на особо охраняемых природных территориях и их охранных зон, при планировании размещения объектов капитального строительства |  |  |  |
| 10. В части охраны исторического наследия |  |  |  |  |
| 10.1. | Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия |  |  |  |
| 10.2. | Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения |  |  |  |
| 10.3. | Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия |  |  |  |
| 10.4. | Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия |  |  |  |
| 10.5. | Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области |  |  |  |
| 10.6. | Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон |  |  |  |
| 10.7. | Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус |  |  |  |
| 10.8. | Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Волочаевского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами |  |  |  |
| 10.9. | Оказание содействия в охране объектов культурного наследия |  |  |  |
| 10.10. | Информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия |  |  |  |
| 10.11. | Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий |  |  |  |
| 10.12. | Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |
| 10.13. | Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия |  |  |  |
| 10.14. | Обеспечение проведения историко-культурной экспертизы и выработки мероприятий по сохранению или спасению объектов культурного наследия на стадии согласования строительства при градостроительном освоении территорий, на которых расположены памятники археологии |  |  |  |
| 10.15. | Обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним |  |  |  |
| 10.16. | Привлечение инвестиций для реализации мероприятий по спасению, сохранению, восстановлению и популяризации объектов культурного наследия |  |  |  |
| 11. В части учёта ограничений градостроительной деятельности |  |  |  |  |
| 11.1. | Обеспечение выполнения мероприятий по инженерной защите в случае планируемого освоения под застройку территорий, неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении |  |  |  |
| 11.2. | Учёт ограничений по геоморфологическим условиям в документах по планировке территорий |  |  |  |
| 11.3. | Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с собственниками автодорог и линейных инженерных коммуникаций в части размещения объектов капитального строительства в границах их охранных зон |  |  |  |
| 12. В части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| 12.1. | Организация поверхностного стока |  |  |  |
| 12.2. | Берегоукрепление, защита от береговой эрозии водоёмов на территории поселения |  |  |  |
| 12.3. | Выполнение работ по реконструкции или ремонту существующих гидротехнических сооружений |  |  |  |
| 12.4. | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение просадок грунтов при размещении объектов капитального строительства |  |  |  |
| 12.5. | Выполнение комплекса мероприятий по обоснованию необходимости проведения работ по расчистке балок в границах поселения |  |  |  |
| 12.6. | Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и водозаборам в целях обеспечения возможности забора воды пожарными машинами |  |  |  |
| 12.7. | Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения по предотвращению природных и техногенных пожаров на территории сельского поселения |  |  |  |
| 12.8. | Оценка целесообразности размещения пожарного депо в посёлке Волочаевском |  |  |  |
| 12.9. | Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г. |  |  |  |
| 13. В части охраны окружающей среды |  |  |  |  |
| 13.1. | Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей среды |  |  |  |
| 13.2. | Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории поселения |  |  |  |
| 13.3. | Обеспечение административными мерами подготовки проектов и обустройства зон с особыми условиями использования территории, выделяемых по условиям охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательством |  |  |  |
| 13.4. | Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов до застройки от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 13.5. | Обеспечения подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на территории поселения |  |  |  |
| 13.6. | Подготовка проектов и обустройство санитарно-защитных зон коммунальных объектов – мест размещения отходов потребления и кладбищ |  |  |  |
| 13.7. | Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий |  |  |  |
| 13.8. | Внедрение альтернативных источников энергии |  |  |  |
| 13.9. | Увеличение площади «зеленых островков» на территории поселения (парков, скверов, бульваров, аллей) из пород деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к техногенному воздействию |  |  |  |
| 13.10. | Установка запрета на сжигание бытового мусора на свалках, в частных домовладениях и на улицах населённых пунктов, а также пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях |  |  |  |
| 13.11. | Подготовка проектов прибрежных защитных полос водоёмов на территории поселения |  |  |  |
| 13.12. | Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |
| 13.13. | Подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |  |  |  |
| 13.14. | Обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения |  |  |  |
| 13.15. | Тампонаж и ликвидация вышедших из строя скважин |  |  |  |
| 13.16. | Регулирование застройки населенных пунктов с условием максимально возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их территории |  |  |  |
| 13.17. | Проведение обследования почв на территории муниципального образования с оценкой степени их деградации |  |  |  |
| 13.18. | Проведение обследование защитных лесополос на территории поселения |  |  |  |
| 13.19. | Разработка программы перераспределения сельскохозяйственных земель на основе данных обследования почв с целью оптимизации использования сельхозземель, направленной на восстановление плодородия почв и снижение степени их деградации |  |  |  |
| 13.20. | Организация системы наблюдения за состоянием почв на территории муниципального образования |  |  |  |
| 13.21. | Рекультивация недействующих свалок, стихийных свалок и полигонов бытовых отходов, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности |  |  |  |
| 14. В части развития транспортного комплекса |  |  |  |  |
| 14.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  |  |  |
| 14.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства |  |  |  |
| 14.3. | Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах муниципального образования на основе решений настоящего генерального плана |  |  |  |
| 14.4. | Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий |  |  |  |
| 14.5. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, в первую очередь на перекрёстках |  |  |  |
| 14.6. | Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов |  |  |  |
| 14.7. | Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства |  |  |  |
| 14.8. | Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом |  |  |  |
| 14.9. | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  |  |  |
| 14.10. | Создание инфраструктуры автосервиса |  |  |  |
| 14.11. | Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства |  |  |  |
| 14.12. | Строительство автостоянок около объектов обслуживания |  |  |  |
| 14.13. | Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения |  |  |  |
| 14.14. | Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением |  |  |  |
| 14.15. | Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц |  |  |  |
| 14.16. | Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды |  |  |  |
| 15. В части развития инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 15.1. | Проведение гидрогеологических изысканий и оценка запасов подземных пресных вод на территории Волочаевского сельского поселения с целью определения месторасположения водоносных горизонтов соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |
| 15.2. | Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Волочаевского сельского поселения |  |  |  |
| 15.3. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых |  |  |  |
| 15.4. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью около 7,06 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в п.Волочаевский |  |  |  |
| 15.5. | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью около 1,72 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в п.Маныч |  |  |  |
| 15.6. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в п.Волочаеский по улицам: Сердюкова, Садовая общей протяженность 0,86 км |  |  |  |
| 15.7. | Строительство водовода-отвода к п.Правобережный протяженностью около 1,3 км от группового водовода идущего от водоочистных сооружений, расположенных в Камышевском СП до п.Маныч |  |  |  |
| 15.8. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Правобережный по улицам: Западная, Молодежная, Восточная общей протяженность 1,3 км |  |  |  |
| 15.9. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Рунный по улицам: Ковыльная, Южная, общей протяженность 0,95 км |  |  |  |
| 15.10. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в п.Стрепетов по улицам: Школьная, Степная общей протяженность 0,98 км |  |  |  |
| 15.11. | Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей и проектируемой застройки в п.Чабрецы по улицам: Гагарина, Садовая общей протяженность 1,0 км |  |  |  |
| 15.12. | Изучение возможности строительства арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в восточной части п.Рунный южнее ул.Южная |  |  |  |
| 15.13. | Изучение возможности строительства арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в западной части п.Стрепетов в районе ул.Степная |  |  |  |
| 15.14. | Изучение возможности строительства арт.скважины и водонапорной башни инженера «Рожновского» в северной части п.Чабрецы в районе ул.Гагарина |  |  |  |
| 15.15. | Установка водоочистных сооружений на водозаборах |  |  |  |
| 15.16. | Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения |  |  |  |
| 15.17. | Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов |  |  |  |
| 15.18. | Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов |  |  |  |
| 15.19. | Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды |  |  |  |
| 15.20. | Внедрение прогрессивных технологий и оборудования |  |  |  |
| 15.21. | Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией |  |  |  |
| 15.22. | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений в п.Волочаевский |  |  |  |
| 15.23. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в п.Волочаевский |  |  |  |
| 15.24. | Строительство локальных канализационных очистных сооружений в п.Волочаевский южнее юго-западной окраины населенного пункта |  |  |  |
| 15.25. | Строительство канализационного коллектора по территории существующей и проектируемой застройки в п.Волочаевский общей протяженностью 6,15 км расчетного диаметра по улицам: Степная, Сердюкова, Садовая, Октябрьская, Молодежная |  |  |  |
| 15.26. | Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в п.Волочаевский |  |  |  |
| 15.27. | Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Волочаевского сельского поселения |  |  |  |
| 15.28. | Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития |  |  |  |
| 15.29. | Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 18,6 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Чабрецы |  |  |  |
| 15.30. | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Чабрецы общей протяженностью 1,05 км |  |  |  |
| 15.31. | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Чабрецы в южной части населенного пункта по ул. Гагарина |  |  |  |
| 15.32. | Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 2,0 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Стрепетов |  |  |  |
| 15.33. | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в п.Стрепетов общей протяженностью 0,95 км |  |  |  |
| 15.34. | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Стрепетов в южной части населенного пункта по ул.Степная |  |  |  |
| 15.35. | Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 11,6 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Волочаевский |  |  |  |
| 15.36. | Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки в п.Волочаевский общей протяженностью 0,55 км |  |  |  |
| 15.37. | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Волочаевский общей протяженностью 7,1 км |  |  |  |
| 15.38. | Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки п.Волочаевский в западной части населенного пункта по ул.Сердюкова |  |  |  |
| 15.39. | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Волочаевский в районе пересечения ул.Сердюкова и ул.Молодежная |  |  |  |
| 15.40. | Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 18,1 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Рунный |  |  |  |
| 15.41. | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки в п.Рунный общей протяженностью 1,0 км |  |  |  |
| 15.42. | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Рунный в западной части населенного пункта по ул.Степная |  |  |  |
| 15.43. | Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 7,85 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Правобережный |  |  |  |
| 15.44. | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Правобережный общей протяженностью 0,98 км |  |  |  |
| 15.45. | Установка газорегуляторного пункта (ГРПШ) на территории существующей застройки п.Правобережный в северной части населенного пункта по ул.Молодежная |  |  |  |
| 15.46. | Прокладка сетей высокого давления по территории Волочаевского сельского поселения общей протяженностью 8,3 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения п.Маныч |  |  |  |
| 15.47. | Прокладка сетей низкого давления по территории существующей и проектируемой застройки в п.Маныч общей протяженностью 1,9 км |  |  |  |
| 15.48. | Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки п.Маныч в северной части населенного пункта по ул.Луговая |  |  |  |
| 15.49. | Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Волочаевского сельского поселения на проектный срок специализированной организацией |  |  |  |
| 15.50. | Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии |  |  |  |
| 15.51. | Реконструкция котельных в Волочаевском сельского поселения путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки |  |  |  |
| 15.52. | Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях |  |  |  |
| 15.53. | Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |
| 15.54. | Прокладка и строительство новых ВЛ 10;0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах Волочаевского сельского поселения |  |  |  |
| 15.55. | Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0 |  |  |  |
| 15.56. | Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов |  |  |  |
| 15.57. | Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии |  |  |  |
| 15.58. | Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями |  |  |  |
| 15.59. | Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ |  |  |  |
| 15.60. | Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП |  |  |  |
| 15.61. | Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов |  |  |  |
| 15.62. | Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП |  |  |  |
| 15.63. | Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью |  |  |  |
| 15.64. | Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) |  |  |  |
| 15.65. | Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации |  |  |  |
| 15.66. | Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения |  |  |  |
| 15.67. | Прокладка кабелей малой емкости по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах поселения |  |  |  |
| 15.68. | Установка дополнительных кабельных ящиков на территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах поселения |  |  |  |
| 15.69. | Соблюдение охранных зон воздушных и кабельных линий связи |  |  |  |
| 15.70. | Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС |  |  |  |
| 15.71. | Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет |  |  |  |
| 15.72. | Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения |  |  |  |
| 16. В части организации мусороудаления и мусоропереработки |  |  |  |  |
| 16.1. | Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Волочаевского сельского поселения |  |  |  |
| 16.2. | Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Волочаевского сельского поселения |  |  |  |
| 16.3. | Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) |  |  |  |
| 16.4. | Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения |  |  |  |
| 16.5. | Организация в поселении раздельного сбора мусора |  |  |  |
| 17. В части инженерной подготовки территории |  |  |  |  |
| 17.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в п.Волочаевский |  |  |  |
| 17.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации в п.Волочаевский |  |  |  |
| 17.3. | Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в п.Волочаевский |  |  |  |
| 17.4. | Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации, южнее юго-западной окраины п.Волочаевский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Водяная |  |  |  |
| 17.5. | Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее юго-восточной окраины п.Правобережный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в пр.Соленка |  |  |  |
| 17.6. | Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод севернее северо-восточной окраины п.Маныч. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Волочайка |  |  |  |
| 17.7. | Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее юго-западной окраины п.Рунный. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в б.Старикова |  |  |  |
| 17.8. | Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод восточнее восточной окраины п.Стрепетов. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащий водоем |  |  |  |
| 17.9. | Строительство аккумулирующего резервуара с целью предварительной механической очистки дождевых вод южнее южной окраины п.Чабрецы. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в близлежащий водоем |  |  |  |
| 18. В части благоустройства территории |  |  |  |  |
| 18.1. | Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий |  |  |  |
| 18.2. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Молодежная в п.Волочаевский протяженностью 0,9 км |  |  |  |
| 18.3. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Октябрьская в п.Волочаевский протяженностью 1,1 км |  |  |  |
| 18.4. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Степная в п.Волочаевский протяженностью 1,55 км |  |  |  |
| 18.5. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Приозерная в п.Маныч протяженностью 0,55 км |  |  |  |
| 18.6. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Луговая в п.Маныч протяженностью 0,55 км |  |  |  |
| 18.7. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Молодежная в п.Правобережный протяженностью 0,9 км ( |  |  |  |
| 18.8. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул.Садовая в п.Чабрецы протяженностью 0,6 км |  |  |  |
| 18.9. | Установка малых архитектурных форм в центре населенных пунктов, местах массового скопления и отдыха населения |  |  |  |
| 18.10. | Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов и технологий |  |  |  |
| 18.11. | Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц и скверов, придомовых территориях, организация пешеходных озелененных аллей |  |  |  |
| 18.12. | Реконструкция существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры |  |  |  |
| 18.13. | Реконструкция существующих зеленых насаждений производственных, коммунальных и транспортных территорий |  |  |  |
| 18.14. | Благоустройство парковой территории в западной части п.Волочаевский южнее здания поселковой администрации |  |  |  |
| 18.15. | Организация пешеходных озелененных аллей и бульваров |  |  |  |
| 18.16. | Формирование системы озеленения при строительстве общественно значимых объектов |  |  |  |
| 18.17. | Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов, с организацией скверов и выполнением уличного озеленения |  |  |  |
| 18.18. | Реконструкция имеющихся сетей наружного освещения и восстановление нормируемого освещения в существующей застройке |  |  |  |
| 18.19. | Обеспечение нормируемого уровня освещения улиц населенных пунктов Волочаевского сельского поселения |  |  |  |
| 18.20. | Устройство автоматической системы освещения, работающей в различных режимах - сумерки, полное освещение, дежурное освещение |  |  |  |
| 19. В части реализации генерального плана |  |  |  |  |
| 19.1. | Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Волочаевского сельского поселения. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу |  |  |  |
| 19.2. | Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана |  |  |  |
| 19.3. | Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков) |  |  |  |
| 19.4. | Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |

# Последовательность, содержание и цель разработки планировочной документации.

| № п/п | Вид документации | Цель и содержание документа | Согласование | Публичные слушания | Утверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план муниципального образования | Обеспечение устойчивого развития на основе оптимального баланса размещения и распределения функциональных зон | Согласования проводятся исполнительными органами власти РФ, субъектов РФ, органами самоуправления соседних муниципальных образований в случае изменения условий функционирования объектов федерального, регионального и местного значения, расположенных на данной или сопредельной территории. | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. | Представительный орган местного самоуправления |
| 2. | Правила землепользования и застройки на территорию муниципального образования или его часть. | Выделение территориальных зон и групп участков различного назначения с едиными для каждого вида функционального использования участков градостроительными регламентами | Согласование не требуется Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет проверку на соответствие требованиям технических регламентов Генеральному плану, другим документам территориального планирования. | То же, в том числе и в случае размещения или реконструкции отдельного объекта капитального строительства с отклонениями от градостроительного регламента. | То же. |
| 3. | Проект планировки территории | Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их планируемого развития, распределение земельных участков по видам использования. | Согласования не требуются. Уполномоченным органом, выпустившим решение о разработке проекта планировки, проводится проверка на соответствие техническим и градостроительным регламентам с учетом границ территории объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территории | В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов культурного строительства. | Документация по планировке территорий, представленная уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, утверждается соответственно: Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, главой местной администрации. |
| 4. | Проект межевания территории | Установление границ застроенных и незастроенных земельных участков, а также границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капстроительства. | То же | То же | То же |
| 5. | Градостроительный план земельного участка | Установление разрешенных видов использования. Указание границ земельного участка, зон действий публичных сервитутов, сведения о расположенных на участке объектах капстроительства и их параметров (в т.ч. объектов культурного наследия), условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. | Подготавливаются, утверждаются и выдаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований на основании утвержденных проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки в пределах подведомственной территории. |  |  |