Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018        	                             № 39                               	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство», по результатам за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 15.03.2018 №39

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОЧАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

ЗА 2017 ГОД

- I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» по состоянию на 1 января 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план ассигнований на год, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1. | Проведение достоверности определения сметной стоимости проектных работ на строительство и кап. ремонт объектов ВКХ (скважина в п. Рунный) | В течение года | Местный бюджет | 45 100,0 | 45 084,70 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | В течение года | Местный бюджет | 371 900,0 | 371 706,18 | 99,9 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Содержание и ремонт других объектов благоустройства | В течение года | Местный бюджет | 923 400,0 | 867 913,01 | 94,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Приобретение триммера бензинового | В течение года | Местный бюджет | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Приобретение бензопилы | В течение года | Местный бюджет | 11 000,0 | 11 000,0 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 6. | Приобретение строительной тачки | В течение года | Местный бюджет | 6 800,0 | 6 800,0 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 7. | Приобретение уличных туалетов | В течение года | Местный бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| 8. | Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | В течение года | Местный бюджет | 5 300,00 | 5 225,85 | 98,6 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |
|  | Итого программе |  | ВСЕГО | 1 404 500,0 | 1 348 729,74 | 96,0 |
|  |  |  | В том числе: Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

II. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

За время реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» Администрацией Волочаевского сельского поселения принято четыре постановления о внесении изменений в муниципальную программу Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

от 30.05.2017 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155»;

от 21.07.2017 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155»;

от 12.09.2017 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155»;

от 28.12.2017 № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации Волочаевского сельского поселения от 10.10.2013 № 155».

III. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета и средств, выделяемых из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Волочаевского сельского поселения от 29.12.2016 года №27 «О бюджете Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы за 2017 год составляет 1404,5 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджета Волочаевского сельского поселения – 1404,5 тыс. руб.

В программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» включены мероприятия:

Проведение достоверности определения сметной стоимости проектных работ на строительство и кап. ремонт объектов ВКХ (скважина в п. Рунный);

Содержание сетей уличного освещения;

Содержание и ремонт других объектов благоустройства;

Приобретение триммера бензинового;

Приобретение бензопилы;

Приобретение строительной тачки;

Приобретение уличных туалетов;

Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию мероприятий муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» в 2017 году предусматривалось 1404,5 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 1404,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1348,7  тыс. рублей, или 96,0 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (руб.) | Кассовый расход (руб.) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1 404 500,0 | 1 348 729,74 | 96,0 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Всего | 1 404 500,0 | 1 348 729,74 | 96,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- IV. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2017 году муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  осуществлялась путем реализации программных мероприятий:

| - Наименование основного мероприятия | - Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | - Срок |  | - Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - начала - реализации | - окончания реализации |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |
| 1. Проведение достоверности определения сметной стоимости проектных работ на строительство и кап. ремонт объектов ВКХ (скважина в п. Рунный) | - Администрация Волочаевского сельского поселения | - 01.01.2017г. | - 31.12.2017г. | - Повышение качества жизни населения |
| - Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |
| 1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2017г. | - 31.12.2017г. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. |
| 2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2017г | - 31.12.2017г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| 3.Приобретение триммера бензинового | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2017г | - 31.12.2017г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| 4.Приобретение бензопилы | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2017г | - 31.12.2017г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| 5.Приобретение строительной тачки | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2017г | - 31.12.2017г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| 6.Приобретение уличных туалетов | Администрация Волочаевского сельского поселения | 01.01.2017г | - 31.12.2017г. | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения |
| - Подпрограмма 3. «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.Содействие капитальному ремонту многоквартирных домов, разработке и (или) изготовлению проектно-сметной документации, проведению энергетических обследований многоквартирных домов | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017г | 31.12.2020г | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан |
| 2.Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энерго-эффективности в жилищной сфере | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017г | 31.12.2020г | освещение изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ |
| 3.Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017г | 31.12.2020г | Мероприятие создает материальный стимул для улучшения качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта |
| 4. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 01.01.2017г | 31.12.2020г | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства |

- V. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

- Выполнение программных мероприятий повысило качество жизни населения Волочаевского сельского поселения обеспечены чистота и порядок на территории сельского поселения.

VI. Оценка эффективности муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно путём ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной подпрограммы (целевой параметр -100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной подпрограммы (целевой параметр – 100%).

В 2017 году муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» исполнена на 96,0 %. Запланированные мероприятия выполнены в полном объёме, что доказывает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы, и программа считается реализованной.

- Ведущий специалист                                                            С.А. Гаршина