РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022     	                               № 186                                      п. Волочаевский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 01.02.2018 № 17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2023 год (далее- Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Волочаевского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского  сельского поселения                                      С.А. Гаршина

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 29.12.2022 №186

План

реализации муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Гаршина С.А.; специалист первой категории- Молчанова Е.А. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2023-31.12.2023 | 300,0 | - | - | 300,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения- Гаршина С.А.; специалист первой категории- Молчанова Е.А. | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 300,0 | - | - | 300,0 | - |

Ведущий специалист                                                            М.А. Корякина