Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2016                                           № 79                               	п. Волочаевский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной     программы «Развитие транспортной системы», по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Тесленко И.А.

Глава Волочаевского

сельского поселения                                                               Т.Н. Дудка

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 11.04.2016 №79

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы» за 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н.Дудка Специалист первой категории Е.А.Молчанова |  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период |  | 591,9 | 587,8 | 7 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2: Изготовление технической документации и постановка на кадастровый учет муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н.Дудка Специалист первой категории Е.А.Молчанова |  | изготовление технической документации муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | весь период |  | 24,8 | 24,8 | 1 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3: Приобретение а/павильонов | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н.Дудка Специалист первой категории Е.А.Молчанова |  | приобретение а/павильонов | весь период |  | 78,0 | 78,0 | 1 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4: Страхование комбинированной дорожной машины КО -829б1 | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н.Дудка Специалист первой категории Е.А.Молчанова |  | страхование комбинированной дорожной машины КО -829б1 | весь период |  | 7,7 | 7,6 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: разработка «Проект организации дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения Орловского района» | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н.Дудка Специалист первой категории Е.А.Молчанова |  | разработка «Проект организации дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения Орловского района» | весь период |  | 30,1 | 30,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Волочаевского сельского поселения Т.Н.Дудка Специалист первой категории Е.А.Молчанова |  | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Волочаевского сельского поселения; современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Волочаевского сельского поселения | весь период |  | 732,5 | 728,2 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Волочаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 732,5 | 728,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 732,5 | 728,2 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» | всего | 702,4 | 698,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 702,4 | 698,2 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» | всего | 30,1 | 30,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 30,1 | 30,0 |