Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

муниципальное образование «Волочаевское сельское поселение»

Администрация Волочаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                           № 29                               	п. Волочаевский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Волочаевского сельского поселения от 13.09.2013 №131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волочаевского сельского поселения», Администрация Волочаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы «Развитие транспортной системы», по результатам за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                                 Н.А.Дреева

Приложение

к постановлению Администрации

Волочаевского сельского поселения

от 31.03.2017 №29

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

I.Основные результаты

Основной целью муниципальной программы Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

В 2016 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятий, из них не все выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования муниципальной программы Волочаевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год:

всего:				    1241,1 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	         0,0 тыс. руб.

средства муниципального дорожного фонда Орловского района-605,0 тыс. рублей

местный бюджет – 		636,1 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского  сельского поселения»:

всего:				       778,6 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		  0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет –            0,0 тыс. руб.

средства муниципального дорожного фонда Орловского района-391,0  тыс. рублей

местный бюджет – 		387,6 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского  сельского поселения»:

всего:				       62,5 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет –   	0,0 тыс. руб.

средства муниципального дорожного фонда Орловского района-214,0  тыс. рублей

местный бюджет – 		248,5 тыс. руб.

Фактические расходы муниципальной программы Волочаевского  сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2016 г составили:

Всего:				1214,1 тыс. руб., в том числе

областной бюджет 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет 		0,0 тыс. руб.

средства муниципального дорожного фонда Орловского района-604,6  тыс. рублей

местный бюджет 			609,5 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

«Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения»

Всего					751,7 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	         0,0 тыс. руб.

средства муниципального дорожного фонда Орловского района-390,6  тыс. рублей

местный бюджет – 		361,1 тыс. руб.

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского  сельского поселения»:

всего:				         0,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет –    	0,0 тыс. руб.

средства муниципального дорожного фонда Орловского района-214,0  тыс. рублей

местный бюджет – 		248,4 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2016 года в Программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные:

постановлением Администрации Волочаевского  сельского поселения: от 10.05.2016г. № 97;

постановлением Администрации Волочаевского  сельского поселения: от 09.08.2016г. № 155;

постановлением Администрации Волочаевского  сельского поселения: от 07.11.2016г. № 216;

постановлением Администрации Волочаевского  сельского поселения: от 29.12.2016г. № 252.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2016 году Программой была запланирована реализация 2 основных мероприятий, 2 из которых выполнено в полном объёме.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Волочаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 40,2 | 50,4 | 50,4 |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) Тп=П/П+Р*100, где П – кол-во лиц, погибших в результате ДТП Р – кол-во лиц, получивших ранения в ДТП | Условные единицы | - | - | - |  |
| 3. | Количество лиц, раненых в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 4. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 40,2 | 50,4 | 50,4 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условные единицы | - | - | - |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Уменьшена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Проведены кадастровые работы и работы по государственной регистрации права муниципальной собственности, автомобильных дорог |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2014 | 2014 | 2020 | Построить и реконструировать, внутрипоселковые автомобильные дороги и тротуаров |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Проект организации дорожного движения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обеспечение проектной документацией по организации дорожного движения | Обеспечены проектной документацией по организации дорожного движения |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1 установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Сокращение количества дорожно-транс-портных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2 Дорожная разметка | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения, специалист первой категории | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение информированности участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения | Повышение информированности участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Волочаевского  сельского поселения

«Развитие транспортной системы»  за   2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1241,1 | 1214,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Орловского района | 605,0 | 604,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 636,1 | 609,5 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Волочаевского сельского поселения» | всего | 778,6 | 751,7 |
|  |  | областной бюджет | 0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | - |
|  |  | бюджет Орловского района | 391,0 | 390,6 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 387,6 | 361,1 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волочаевского сельского поселения» | всего | 462,5 | 462,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  | бюджет Орловского района | 214,0 | 214,0 |
|  |  | бюджет сельского поселения | 248,5 | 248,4 |