РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2022                                          № 87                           п.Волочаевский

Об утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд Администрации Волочаевского сельского поселения, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация Волочаевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.  Создать комиссию по принятию решения о внесении изменений
в существенные условия контракта для нужд Администрации Волочаевского сельского поселения (далее – комиссия).

2.  Утвердить:

2.1. Состав комиссии по принятию решения о внесении изменений
в существенные условия контракта для нужд Администрации Волочаевского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3. Установить, что:

3.1. Изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципального образования «Волочаевское сельского поселения» (далее - контракт), заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его  исполнения, осуществляется заказчиком на основании постановления  администрации муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» в пределах невыполненных обязательств по контракту на дату поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта;

3.2. Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансового обеспечения закупок, предусмотренных бюджетной сметой расходов.

4. Для изменения существенных условий контракта заказчик (Администрация Волочаевского сельского поселения) на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости изменения существенных условий контракта, содержащего сведения о существенных условиях контракта, подлежащих изменению, обоснование необходимости их изменения, в том числе с указанием обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, предлагаемое изменение существенных условий  контракта, направляет администрацию муниципального образования «Волочаевское сельское постановление» предложение об изменении существенных условий контракта (далее - предложение) с приложением следующих документов:

4.1. Обоснования возможности изменения существенных условий контракта, содержащего в том числе сведения о соблюдении положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности (в случае изменения цены контракта).

4.2. Документа, подтверждающего объем выполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления предложения, подписанного сторонами контракта.

4.3. Копии контракта и копии дополнительных соглашений к контракту (при их наличии).

4.4. Проекта дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

4.5. Документов, подтверждающих наступление независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

4.6. Обоснования предлагаемой цены контракта (в случае изменения цены контракта).

5. Администрация муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения и документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления:

5.1. Рассматривает предложение и документы, указанные в пункте 4 настоящего постановления.

5.2. Готовит и направляет пакет документов, указанных в пункте 4 настоящего постановления, на рассмотрение комиссии для принятия решения об изменении существенных условий контракта с приложением пояснительной записки, содержащей в том числе обоснования вносимых изменений существенных условий контракта, сведения об обстоятельствах, влекущих невозможность исполнения контракта, являющихся основаниями для изменения существенных условий контракта.

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который содержит решение комиссии о возможности согласовании или невозможности внесения изменений в существенные условия контракта.

7. В случае принятия решения о возможности согласования внесения изменений в существенные условия контракта, решение комиссии прилагается к постановлению  администрации муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» об изменении существенных условий контракта с приложением документов, указанных в настоящем постановлении и вносится главе администрации муниципального образования «Волочаевское сельское поселение» на рассмотрение.

8. Определить, что ответственность за изменение существенных условий контракта в соответствии с решением комиссии несут лица, подписавшие дополнительное соглашение к заключенному контракту.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории Администрации Волочаевского сельского поселения.

И.о главы Администрации

Волочаевского    сельского поселения                          М.А. Корякина