РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОЛОЧАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОЧАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.03.2022                                             №3      	                п. Волочаевский

Об утверждении плана организационных мероприятий по благоустройству территории Волочаевского сельского поселения  на 2022 год

В целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Утвердить планы организационных мероприятий по благоустройству территории Волочаевского сельского поселения на 2022 год, согласно приложению к распоряжению.

2. Предоставлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выполненных мероприятиях плана организационных мероприятий по благоустройству территории Волочаевского сельского поселения на 2022 год.

3. Организовать участие в месячниках чистоты представителей жилищно-коммунальных служб, коллективов предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Волочаевского сельского поселения и  населения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на специалиста первой категории по ЖКХ Молчанову Е.А.

Глава Администрации

Волочаевского сельского поселения                                               С.А. Гаршина

Приложение

к распоряжению

Администрации

Волочаевского

сельского    поселения

от 09.03.2022   №3

ПЛАН

организационных мероприятий по благоустройству на территории Волочаевского сельского поселения  на 2022 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Круглогодичная работы штаба по благоустройству с учетом мероприятий, определенных настоящим планом | постоянно | Специалист первой категории по ЖКХ | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 1.2 | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий района в четыре этапа: - первый этап (весенний) -второй этап (летний) -третий этап (осенний) -четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов, допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 01.03-31.05 01.06-31.08 01.09-30.11 01.12-28.02 | Специалист первой категории по ЖКХ | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 1.3 | Организовать работу по выявлению и предупреждению нарушений Правил благоустройства Администрации Волочаевского сельского поселения | Постоянно | Специалисты Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 1.4 | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории Волочаевского сельского поселения | Постоянно | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 1.5 | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | Постоянно | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 1.6 | Организовать праздничное оформление территории Волочаевского сельского поселения к проведению празднований новогодних праздников, майских праздников,77-годовщины Победы в ВОВ, Дня России | Период проведения мероприятий | Директор МКУК ВСПОР «Волочаевский СДК» | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 1.7 | Подготовить отчет о ходе мероприятий по устранению выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2022 году | до 25.12.2022 | Специалист первой категории по ЖКХ Молчанова Е.А. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| - Мероприятия I этапа (весеннего) с 01.03.2022по 31.05.2022 |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству территорий населенных пунктов: -уборка территории прилегающей к административным зданиям и частным домовладениям от сухой растительности и мусора в п.Волочаевский, п.Правобережный, п.Маныч, п.Рунный, п.Стрепетов, п. Чабрецы с привлечением организаций, техники и населения | до 20.04.2022г. | Специалист первой категории по ЖКХ Молчанова Е.А. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.2 | Провести сходы граждан по вопросу обеспечения и улучшения санитарного и эстетического состояния территории Волочаевского сельского поселения | до 01.04.2022г | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.3 | Заключить договора с Центром занятости населения по привлечению рабочих к общественным работам по благоустройству территорий | до 20.04.2022г | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.4 | Провести весенний месячник чистоты на территории Волочаевского сельского поселения | 21.03.2022-22.04.2022 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.5 | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ с привлечением организаций техники и населения | до 01.05.2022 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.6 | Благоустройство центра, территории администрации, памятников: - уборка территории - уход за клумбами | с 01.04.2022г-31.05.2022г | Специалист первой категории по ЖКХ Молчанова Е.А. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.7 | Приобретение и высадка однолетних и многолетних цветов на клумбах вокруг школы, уход за клумбами | с 15.04.2022г -15.05.2022г | Директор Волочаевской СОШ Корякин В.А | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.8 | Приобретение и высадка саженцев на клумбах детского сада №8 «Аленка», уход за клумбами | с 01.04.2022г -01.05.2022г | Зав.дет. садом МБДОУ детский сад №8 «Аленка» Жмурко Е.Э | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 2.9 | Приобретение и посадка многолетних цветов на клумбах СДК | с 01.04.2022г -31.05.2022г | Директор СДК Петроченко Л.Н. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| - Мероприятия II этапа (летнего) с 01.06.2022 по 31.08.2022 |  |  |  |  |
| 3.1 | Выкашивание сорной растительности, на территории Волочаевского сельского поселения, обкос обочин. | Постоянно | Специалист первой категории по ЖКХ Молчанова Е.А. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| - Мероприятия III этапа (осеннего) с 01.09.2022 по 30.11.2022 |  |  |  |  |
| 4.1 | Провести осенний месячник чистоты, с привлечением организаций, техники и населения (уборка опавших листьев, сухой растительности) | Сентябрь-октябрь | Специалист первой категории по ЖКХ Молчанова Е.А. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 4.2 | Организовать проведение субботника по наведению порядка на территории Волочаевского сельского поселения, включая кладбища. | октябрь | Специалист первой категории по ЖКХ Молчанова Е.А. | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 4.3 | Разработать и утвердить план работы коммунальных служб в зимний период 2022-2023, с указанием ответственных должностных лиц | 31.10.2022 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 4.4 | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально-значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь | 31.10.2022 | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| - Мероприятия IV этапа (зимнего)с 01.12.2022 по 28.02.2023 |  |  |  |  |
| 5.1 | По мере выпадения атмосферных осадков( снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий сельских поселений и проведение антигололедных мероприятий | В течении всего периода | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |
| 5.2 | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи | В течении всего периода | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения | Глава Администрации Волочаевского сельского поселения |